

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_. \_\_\_. 2014 № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О совершенствовании и развитии наружного противопожарного водоснабжения на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на период с 2014 по 2016 годы |

В целях реализации федерального законодательства в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с учетом изменений и дополнений), ст.19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, утверждающего Правила противопожарного режима в РФ, Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План совершенствования и развития наружного противопожарного водоснабжения на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на период с 2014 по 2016 годы.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Глава Администрации Тюшинского

сельского поселения Кардымовского

района Смоленской области **Е.Е. Ласкина**

|  |
| --- |
| Утвержден Постановлением Администрации Тюшинского сельского поселенияКардымовского районаСмоленской областиот \_\_\_.\_\_\_\_.2014 № \_\_\_\_\_ |

**ПЛАН**

совершенствования и развития наружного противопожарного водоснабжения на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на период с 2014 по 2016 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
| 1 | Произвести ремонт пожарного гидранта возле здания котельной д.Тюшино | 01.09.2014 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 2 | Установить пожарный гидрант на водопроводной линии в д.Бельчевицы | 01.09.2014 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 3 | Восстановить пожарный гидрант на водопроводной линии д.Кочкорово | 01.05.2015 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 4 | Установить пожарный гидрант в д.Тюшино, ул. Садовая | 01.05.2015 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 5 | Оборудовать водонапорную башню в д.Кочкорово для целей пожаротушения | 01.05.2015 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 6 | Оборудовать водонапорную башню в д.Шутовка для целей пожаротушения | 01.05.2016 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 7 | Произвести ремонт водонапорной линии возне здания Дома культуры (ул.Молодежная, д.Шутовка) | 01.09.2016 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 8 | Установить пожарный кран на водопроводной линии в д.Васильево | 01.06.2015 | Глава Администрации Тюшинского с/п;ООО «КардымовоВодоканал» |  |
| 9 | Выполнить пожарный водоем в д.Павлихино | 01.05.2015 | Глава Администрации Тюшинского с/п; |  |
| 10 | Выполнить подъезд с облегченным покрытием к р.Большой Вопец д.Пересветово | 01.06.2016 | Глава Администрации Тюшинского с/п; |  |
| 11 | Выполнить обозначение источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с ГОСТ Р12.4.026-2001 |  | Глава Администрации Тюшинского с/п;Нач. МГПО Плешков В.В. |  |