АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      31.10.2017                    № 0061

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на период 2017 – 2027 г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4.1.ст.6 Градостроительного  кодекса РФ, постановлением правительства РФ от 25.12.2015 № 1440,  Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района  Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на период 2017 – 2027 г.г.»

2.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

3.Настоящее постановление разместить на сайте Федеральной Государственной Информационной Системе Территориального Планирования (ФГИС ТП).

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области | Е.Е. Ласкина |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области от 31.10.2017 № 0061

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на период 2017 – 2027 г.г.

д. Тюшино

2017

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области на период 2017 – 2027 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановление Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 02.08.2013 г № 0502 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области 215858, Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, д. Тюшино, ул. Центральная, д.86 |
| Разработчик Программы | Отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области 215850, Российская Федерация, Смоленская область, Кардымовский район, п. Кардымово, ул. Парковая, д. 1 |
| Цели и задачи Программы | Цель программы: сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. Задачи программы: - Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее -субъекты экономической деятельности). -Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. -Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности -в перевозке пассажиров и грузов (далее -транспортный спрос). -Создание условий для пешеходного передвижения населения. |
| Целевые показатели Программы | -протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км (увеличение показателя до 10 км); -протяженность пешеходных дорожек (тротуаров), км (увеличение показателя до 1 км); -доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (увеличение показателя до 70 %); -доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0%. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы; 2017-2022 годы 1 этап реализации 2022-2027 годы 2 этап реализации |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 8700,00 тыс. рублей, в том числе: за счет внебюджетных средств - 8700,00 тыс. рублей. Объем финансирования по годам: 2017 год - 0,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей, 2018 год - 1050,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1050,00 тыс. рублей. 2019 год - 1350,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1350,00 тыс. рублей, 2020 год 1350,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1350,00 тыс. рублей, 2021 год - 1850,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1850,00 тыс. рублей, 2022 год - 1550,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1550,00 тыс. рублей, 2023 - 2027 годы - 1550,00 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, внебюджетные средства - 1550,00 тыс. рублей. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и остановочных пунков, созданию и ведению банка данных о их состоянии. оформление в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог и улиц, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, разработка сметной и проектно-сметной документации реконструкция существующей улично-дорожной сети, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети, строительство новых объектов транспортного комплекса и дорожного хозяйства. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

  - Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1.1Анализ положения Смоленской области в структуре пространственной организации Российской Федерации,

Геостратегическое положение Смоленской области характеризуется тем, что она является своеобразным форпостом на границе страны, через который осуществляется и будет активно развиваться связь "Восток - Запад". Не случайно основными торговыми партнерами области являются многие страны от Китая, Казахстана, Израиля и Турции на востоке до Белоруссии, Украины, Молдавии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Бельгии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании и США - на западе. С осуществлением в перспективе транспортного коридора вдоль европейской границы России ее геостратегическая роль еще более возрастет.

Область обладает рядом факторов, способствующих ее эффективному развитию, основные из которых приводятся ниже.

Во-первых, это ее приграничное геополитическое положение. Внешние связи служат важнейшим фактором для развития области. Она является местом исторически складывающихся связей России с Польшей, Германией и другими европейскими странами, Это самый короткий путь из Европы к центру России. Проходящий здесь транспортный коридор и возможное расположение в зоне его влияния крупных транспортных терминалов может оказывать заметное влияние на развитие территории области.

Во-вторых, в области сосредоточены объекты особо ценной историко-культурной и природной среды. Они являются мощным фактором развития в области рекреационно-туристической деятельности разного уровня (от международного и федерального до местного).

В-третьих, область обладает биосферным потенциалом, сохранение, совершенствование и использование которого может представлять интерес не только для области, но и имеет особое значение для состояния воздушного бассейна и сохранения водного баланса и водообеспечения Московского столичного региона.

Безусловно, в области имеются и факторы, ограничивающие ее развитие.

В первую очередь, это недостаточная развитость внутриобластных транспортной и инженерной инфраструктур, в частности, необеспеченность нормальных связей районных центров с областным центром и между собой. Для межхозяйственных связей не хватает автодорожных подъездов с твердым покрытием. Слабо используются богатейшие рекреационно-туристические ресурсы области.

Ко второй группе таких факторов относятся недостаточное использование особенностей географического положения области, отставание в развитии ее социальной и производственной инфраструктур, неблагополучная демографическая ситуация и, наконец, большое количество практически потерявших все население сельских населенных пунктов, что привело к сокращению площадей сельскохозяйственных угодий.

Нестабильность и непредсказуемость социально-экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

1.1.2 Анализ положения Кардымовского района и Тюшинского сельского поселения в структуре пространственной организации Смоленской области.

Кардымовский район расположен в центре Смоленской области. Его площадь  составляет 1093,8  кв. км. Транспортно-географическое положение района уникально: Кардымовский район является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. С востока на запад идет транспортный коридор, связывающий Центральную Россию с Западной Европой (рис. 1). Его основой являются железнодорожная и автомобильная магистраль Москва – Минск – Варшава – Берлин. Через Кардымовский район проходит кратчайший путь из Центральной России в Западную Европу: расстояние от пос. Кардымово до Берлина составляет 1495 км. Географическое положение Кардымовского района является важнейшим ресурсом регионального развития.

Рисунок 1.

Вследствие того, что объем внешнеторговых грузовых перевозок через Смоленскую область составляет почти 2/3 всего российского грузооборота и количество автотранспортных средств на территории области ежегодно увеличивается на 5-10%, за последние 5 лет существенно возросла транспортная нагрузка и на улично-дорожную сеть населенных пунктов Кардымовского района. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Смоленской области. Однако она  не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Территория Тюшинского сельского поселения расположена в центральной части Кардымовского района.

Транспортные связи центра сельского поселения – д. Тюшино и большинства СНП на территории поселения с центром района – п. Кардымово – осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального (межмуниципального) значения Кардымово – Тюшино – Нетризово – Северо-восточный обход г. Смоленск, которая выходит на автомобильную дорогу регионального (межмуниципального) значения – «Смоленск – Вязьма – Зубцов», осуществляющую связь с районами Смоленской и Тверской областей.

Автодорога Кардымово – Тюшино – Нетризово – Северо-восточный обход г. Смоленск, протяженностью 16,2 км в границах СП, проходит по центру территории сельского поселения с севера на юг и является главной планировочной осью поселения.

Всего в поселении насчитывается 37,1 км автодорог; плотность автодорожной сети – 21,0 км на 100 кв.км.

По восточной северо-западной и юго-западной границам  территории СП проходят железнодорожные магистрали Москва – Минск – Брянск и Смоленск – Сухичи. На железнодорожных  магистралях в границах СП расположены ст. Конец, ст. Пересветово, ст. Приднепровская, платформа 397 км, платформа 367 км.

Деревня Тюшино, являющееся административным центром поселения, расположена в 12 км к югу от п. Кардымово, административного центра Кардымовского муниципального района, и в 40 км к востоку от г. Смоленска.

Ближайший аэропорт находится в г. Смоленске (40 км).

По территории СП проходят линии электропередач (ЛЭП) напряжением 220,110, 35 кВ и ниже, распределительная электроподстанция ПС 35/10 (6) «Коммунар» расположена в д. Шутовка.

На территории Тюшинского  сельского поселения расположены 13 объектов культурного наследия: 1 – федерального значения, 3 – регионального значения, 9 выявленных объектов культурного наследия

1.1.3 Социально-экономическая характеристика поселения

Численность трудоспособного населения Тюшинского сельского поселения составляет 528 чел. (59,7%), а нетрудоспособного, в свою очередь, – 474 чел. (44,3%). Из них пенсионеров – 226 чел. (63,5% от числа нетрудоспособного населения), население младше трудоспособного возраста – 248 чел. (36,5% от числа нетрудоспособного).

От общего числа трудоспособного населения (528 чел. или 59,7%) 153 чел. (29,0% от трудоспособного населения) заняты в сфере производства и 277 чел. (52,5% от числа трудоспособного) – в сфере обслуживания.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что 98 чел. (18,5% от трудоспособного населения) составляют лица, работающие за пределами сельского поселения (в основном в п. Кардымово, Смоленске, Москве, северных нефтегазодобывающих территориях России), лица, занятые в теневом секторе экономики, учащаяся молодежь, а также незарегистрированные безработные, проживающие преимущественно в отдаленных от центра сельских населенных пунктах и занимающиеся по большей части личным подсобным хозяйством, т.к. оно является первичной отраслью жизнедеятельности сельского жителя.

В последние годы отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные оттоки не в состоянии.

Кардымовский район обладает благоприятным природно-географическим миграционным потенциалом, однако низкий уровень развития образовательной инфраструктуры, медленно развивающийся рынок труда, квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда, и как следствие высокий уровень безработицы, предопределили характер и возрастной состав мигрирующего на территорию района населения. Это по большей части временные миграции горожан из Смоленска и Москвы в основном на летнее время года, а также на постоянное место жительство – люди пожилых возрастов. При этом одной из главных проблем в миграционном обмене является выезд за пределы Кардымовского района наиболее активной и трудоспособной его части – молодежи, которая ударяется в поиски более выгодных условий труда и проживания.

Таким образом, в результате неравноценного миграционного обмена миграции населения только усиливают демографическую нагрузку в районе на трудоспособное население и обостряют ситуацию со старением трудовых ресурсов.

Основные промышленные предприятия Кардымовского района сосредоточены в п. Кардымово, на территории Тюшинского СП таких предприятий нет.

Главное направление производственной деятельности в Тюшинском СП – сельское хозяйство.

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Кардымовского района: по агроклиматическому районированию Кардымовский МР благоприятен для сельскохозяйственного производства, земледелия, животноводства и растениеводства (тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода для возделывания основных районированных сельскохозяйственных культур, почвы обладают достаточным естественным плодородием).

Основное направлениями сельскохозяйственной деятельности Тюшинского сельского поселения являются мясомолочное животноводство, переработка сельхозпродукции, растениеводство (овощеводство, картофелеводство, зерноводство, технические и кормовые культуры).

В сельском хозяйстве сформировалось три группы товаропроизводителей различных форм собственности: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства; а также хозяйства населения, включающие в себя личные подсобные хозяйства, коллективные сады и огороды, дачные участки.

Причем, наибольший процент произведенной продукции у личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – 68,2%, у сельскохозяйственных организаций – 31,3%, у крестьянских (фермерских) хозяйств – 0,5%.

На основную долю сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных предприятий приходится производство зерновых культур – 97,6%. Однако на личное подсобное хозяйство основная доля сельскохозяйственной продукции приходится на выращивание картофеля, овощей соответственно до 99-97,7%.

1.1.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Железнодорожное сообщение в границах Тюшинского СП представлено участками железнодорожных направлений: Москва – Минск – Брест (двухпутная электрифицированная магистраль, протяженность) и Смоленск – Сухичи, общая протяженность которых в границах СП составляет 26,55 км.

На железной дороге в границах поселения расположены следующие железнодорожные узла (станции): ст. Конец, ст. Пересветово, ст. Приднепровская, платформа 397 км, платформа 367 км.

Автодорожная сеть на территории поселения представлена сетью автодорог общего пользования местного значения Кардымовского района.

Через центр сельского поселения с севера на юг проходит автодорога общего пользования  регионального (межмуниципального) значения Кардымово – Тюшино – Нетризово – Северо-восточный обход г. Смоленск, которая пересекает магистраль регионального значения «Старая Смоленская дорога» (Р-134 Смоленск – Вязьма –  Зубцов) и осуществляет связь населенных пунктов на территории сельского поселения, а также соседними поселениями. Протяженность этой автодороги в границах сельского поселения – 16,2 км.

Протяженность улично-дорожной сети общего пользования на территории Тюшинского сельского поселения составляет всего 29,1 км; плотность автодорожной сети – 21,0 км. на 100 кв. км (по Кардымовскому району этот показатель составляет 29,9 км. на 100 кв. км).

Автозаправочных станций  и станций технического обслуживания на территории поселения нет.

Объектов придорожного сервиса (автомоек, мест отдыха, пунктов обмена валют) на территории Тюшинского сельского поселения нет.

Общественный транспорт на территории поселения представлен автобусными перевозками и такси.

Маршрут пассажирского автотранспорта общего пользования на территории Тюшинского сельского поселения представлен направлением Кардымово – Нетризово, проходящим через д. Тюшино (протяженность маршрута приблизительно 45 км, количество рейсов в день – 4).

Эксплуатация автобусов и маршрутных такси осуществляется предприятиями разных форм собственности. Общие показатели работы автобусного транспорта по району показывают снижение количества перевезённых пассажиров и пассажирооборота за период с 2001 г.

Действующее законодательство относит к собственности муниципальных образований автодороги, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера, подразделяя их на относящиеся к собственности поселений, муниципальных районов и городских округов. К собственности муниципальных районов отнесены автодороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов.

В соответствии с решениями Администрации  Смоленской области органы местного самоуправления согласовали перечни автодорог местного значения.

В настоящее время региональные и местные автодороги не удовлетворяют требованиям по организации безопасного движения современных легковых автомобилей, обладающих высокими динамическими характеристиками и тяжелых большегрузных автомобилей, обслуживающих предприятия района. На всём протяжении дороги имеют двухполосное сечение и нуждаются в изменении плана и профиля для удовлетворения современным требованиям организации дорожного движения.

На муниципальных и местных автодорогах не обеспечен требуемый уровень безопасности, особенно в части обеспечения транзитного движения по населенным пунктам (отсутствие благоустройства дорог, освещения в ночное время суток и т.п.).

1.1.5 Характеристика сети дорог поселения

В населенных пунктах Тюшинского сельского поселения общая протяженность улиц, проездов и дорог  составляет 29,1 км. По типу покрытия улично-дорожная сеть на территории поселения делится на 3 типа: асфальтобетонным покрытием (4,2 км), покрытием из песчано-гравийной смеси (1,7 км) и грунтовым покрытием (23,2 км). Процентное соотношение типов покрытия к общей протяженности УДС указано на диаграмме.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Основные характеристики улично-дорожной сети представлены в таблице А:

Таблица А.

| №№ п/п | Наименование параметров и элементов обустройства | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Протяженность улиц, проспектов, переулков, проездов, дорог с а/б покрытием | км | 4,2 |
| 22 | Протяженность гравийных и щебеночных, покрытий, подлежащих содержанию | км | 1,7 |
| 33 | Протяженность грунтовых покрытий, подлежащих содержанию | км | 23,2 |

Для содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений заключаются муниципальные контракты, но, вследствие недостаточного финансирования и увеличившегося транспортного потока на территории Кардымовского района, улучшение дорожной инфраструктуры движется небольшими темпами.

Неудовлетворительная конъюнктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

РЕЕСТР

улично-дорожной сети  Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области

| №п/п | Наименование муниципального образования, населённого пункта | Наименование улицы | Протяженность | Вид покры- | Площадь, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тия |  |
|  | Тюшинское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | д. Тюшино | ул. Лесная | 0,9 | грунт | - |
|  |  | ул. Приозёрная | 0,9 | грунт, | - |
|  |  |  |  | а/б | 7,2 |
|  |  | ул. Центральная | 0,7 | грунт, | - |
|  |  |  |  | а/б | 5,6 |
|  |  | ул.Северная | 0,6 | грунт, | - |
|  |  |  |  | а/б | 4,8 |
|  |  | ул. Цветочная | 0,7 | грунт, | - |
|  |  |  |  | а/б | 5,6 |
|  |  | ул. Садовая | 1,2 | грунт | - |
| 2 | д. Шутовка | ул. Дубровка | 0,6 | грунт | - |
|  |  | ул. Днепровская | 0,6 | грунт | - |
|  |  | ул. Садовая | 0,6 | грунт | - |
|  |  | ул.Парковая | 0,4 | грунт | - |
|  |  | ул. Центральная | 0,7 | а/б | 5,6 |
|  |  | ул. Молодёжная | 0,3 | а/б | 2,4 |
|  |  | ул. Школьная | 0,3 | грунт | - |
|  |  | ул. Лозынская | 0,6 | грунт | - |
| 3 | д. Васильево |  | 1,3 | а/б | 0,16 |
| 4 | д. Рытьково |  | 0,2 | грунт | - |
| 5 | д. Заболоть |  | 0,8 | грунт | - |
| 6 | д. Пересветово |  | 1,7 | ЩПГС | 13,6 |
| 7 | д. Кричково |  | 0,5 | грунт | - |
| 8 | д. Луна |  | 0,2 | грунт | - |
| 9 | д. Цурьково |  | 0,6 | а/б | 4,8 |
| 10 | д. Любково |  | 0,2 | грунт | - |
| 11 | д. Пузово |  | 0,2 | грунт | - |
| 12 | д. Заовражье |  | 0,1 | грунт | - |
| 13 | д. Заполье |  | 0,7 | грунт | - |
| 14 | д. Холм |  | 0,4 | грунт | - |
| 15 | д. Лешино |  | 0,2 | грунт | - |
| 16 | д. Залесово |  | 0,8 | грунт | - |
| 17 | д. Павлихино |  | 0,8 | грунт | - |
| 18 | д. Татаровщина |  | 0,9 | грунт | - |
| 19 | д. Попково |  | 0,8 | грунт | - |
| 20 | д. Красильщина |  | 0,4 | грунт | - |
| 21 | д. Ильнищево |  | 0,4 | грунт | - |
| 22 | д. Попово |  | 0,3 | грунт | - |
| 23 | д. Чуи |  | 0,9 | а/б, | 7,2 |
|  |  |  |  | грунт | - |
| 24 | д. Кочкорово |  | 2,1 | а/б, | 16,8 |
|  |  |  |  | грунт | - |
| 25 | д. Вернебисово |  | 1,4 | грунт | - |
| 26 | д. Лопино |  | 1,2 | грунт | - |
| 27 | д. Бельчевицы |  | 2,5 | а/б, | 20 |
|  |  |  |  | грунт | - |
| 28 | д. Воронцы |  | 0,4 | грунт | - |
| ИТОГО ТЮШИНСКОЕ С/П |  |  | 29,1 |  |  |

1.1.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами).

По состоянию на 1.01.2016 года в организациях поселения в наличии 1  грузовой автомобиль (самосвалы), в личной собственности населения – 165 автомобилей (в основном легковые автомобили).

1.1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.

Пешеходные дорожки и тротуары с твердым покрытием отсутсвуют.

1.1.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Анализ уровня безопасности дорожного движения не проводился

1.1.9 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

В целом по поселению основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу, являются углеводороды, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, твердые вещества. По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере, территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию транспорта, значительной лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

По состоянию воздушного бассейна поселение относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания примесей, так и для их накопления. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Тюшинского сельского поселения может являться организация работы по проведению хозяйствующими субъектами инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ. Работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора и Департамента Смоленской области по природным ресурсам, так же необходимо создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение и благоустройство населенных пунктов.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Цель программы:  сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения.

Задачи программы:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности).

- Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами

градостроительного проектирования.

-Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности -в перевозке пассажиров и грузов  (далее -транспортный спрос).

-Создание условий для пешеходного передвижения населения.

В ходе реализации Программы ожидается достижение следующих целевых показателей, приведенных в таблице.

| № п/п | Целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023-2027 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | км | 5,9 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 10 |
| 2 | протяженность пешеходных дорожек (тротуаров) | км | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 |
| 4 | доля дорожно-транспортных происшествий совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 3. Перечень программных мероприятий.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к Программе.

Реализация намечаемых мероприятий будет способствовать обеспечению эффективной бесперебойной деятельности Администрации муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области. Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. С учетом происходящих в экономике изменений мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Общий объем финансирования Программы 8700,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет внебюджетных средств -  8700,00 тыс. рублей.

Объем финансирования по годам:

2017 год -  0,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей,

2018 год -  1050,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1050,00 тыс. рублей.

2019 год -  1350,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1350,00 тыс. рублей,

2020 год 1350,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1350,00 тыс. рублей,

2021 год -  1850,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1850,00 тыс. рублей,

2022 год -  1550,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1550,00 тыс. рублей,

2023 - 2027 годы -  1550,00 тыс. рублей,

из них средства местного бюджета - 0,00 тыс. рублей,

средства областного бюджета -   0,00 тыс. рублей,

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 1550,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению исходя из реальных возможностей районного бюджета.

5. Механизм реализации Программы

Управление Программой осуществляет заказчик Программы. Заказчик Программы обеспечивает реализацию ее программных мероприятий.

Непосредственный контроль за выполнением программы будет осуществлять Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области совместно с отделом строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, Финансовым Управлением   Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, отделом экономики, инвестиций, имущественных отношений Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Специалисты и специализированные организации, необходимые для реализации программы привлекаются на конкурсной основе.

Приложение к муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области» на период 2017 – 2027 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 |
| Задача 1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка документации для участия муниципального образования в Программе | 2017-2027 годы | Администрация сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Организация учета объектов транспортной инфраструктуры | 2017-2027 годы | Администрация сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление земельных участков для размещения объектов транспортной инфраструктуры | 2017-2027 годы | Администрация сельского поселения | 300,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Внебюджетные средства |
| 2 | Оборудование пешеходных переходов современными техническими средствами обеспечения безопасности дорожного движения | 2017-2027 годы | Администрация сельского поселения | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные средства |
| 3 | Установка остановочных павильонов на автобусных остановках | 2017-2027 годы | Администрация сельского поселения | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Внебюджетные средства |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 1200,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 1200,00 | 0,00 | 50,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| Задача 3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство улично-дорожной сети с твердым покрытием |  | Администрация сельского поселения | 6000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | Внебюджетные средства |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 6000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 6000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |
| Задача 4. Создание условий для пешеходного передвижения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство пешеходных дорожек и тротуаров с твердым покрытием | 2017-2027 годы | Администрация сельского поселения | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Внебюджетные средства |
| Итого: в том числе: |  |  |  | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |
| Всего по программе: в том числе: |  |  |  | 8700,00 | 0,00 | 1050,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1850,00 | 1550,00 | 1550,00 |  |
| средства районного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства областного бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  | 8700,00 | 0,00 | 1050,00 | 1350,00 | 1350,00 | 1850,00 | 1550,00 | 1550,00 |  |