СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  24. 04. 2019                                     № 6

Об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2019-2020г.г.

Заслушав Главу муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкину, об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2019-2020г.г.

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить План мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2019-2020г.г. (План прилагается)

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                Е.Е. Ласкина

| УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 6 от 24.04.2019 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2019-2020 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Единица |  | Задание |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  | Выполне- |  |
|  | мероприятий |  |  |  |  |  | измере- |  | Объем |  | Стоимость |  | Срок |  |  |  |  | но: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ния |  | работ |  | работ, |  | исполне- |  |  |  |  | Объем |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | ния |  |  |  |  | Стоимость |  |
| I. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена оконных блоков в муниципальных квартирах жилого фонда |  |  |  |  |  | шт. |  | 5 |  | 100,00 |  | июль-октябрь 2019 |  | ООО «Управляющая организация» |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена оконного блока в подъезде д.№4 по ул.Северная д.Тюшино |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  | 15,00 |  | июль-октябрь 2019 |  | ООО «Управляющая организация» |  |  |  |  |
| II. | Дороги и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда по ул. Лесная д.Тюшино; ул.Молодежная д.Шутовка; д.Заболоть (подсыпка ПГС) |  |  |  |  |  | п.м |  | 300,0 |  | 200,00 |  | май-октябрь 2019 |  | Подрядная организация |  |  |  |  |