СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  30. 04. 2020                                    № 13

Об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2020-2021г.г.

Заслушав Главу муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкину, об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2020-2021г.г.

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить План мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2020-2021г.г. (прилагается).

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                Е.Е. Ласкина

| УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 13 от 30 .04.2020. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2020-2021 г.г. |
| --- |
| п/п | Наименование |  |  |  |  | Единица |  | Задание |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  | Выполнено |
|  | мероприятий |  |  |  |  | измере- |  | Объем |  | Стоимость |  | Срок |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ния |  | работ |  | работ тыс. руб. |  | исполне- |  |  |  |  |  | Объем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  | стоимость |
| 1. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена оконных блоков в муниципальных квартирах жилого фонда |  |  |  |  | шт. |  | 10 |  | 250,000 |  | июль-октябрь 2020г. |  | ООО «Управляющая организация» |  |  |  |  |
| 2. | Дороги и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Центральной в д.Астрогань Кардымовского Смоленской области |  |  |  |  | п.м |  | 725,44 |  | 29 359,130 |  | 2020г. |  | Подрядная организация |  |  |  |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер.Озерному в д.Астрогань Кардымовского Смоленской области |  |  |  |  | п.м |  | 212,84 |  | 6 305,390 |  | 2020г. |  | Подрядная организация |  |  |  |  |
| 2.3 | Ремонт автомобильной дороги в рамках дорожного фонда по ул. Садовая д.Тюшино |  |  |  |  | п.м |  | 427,27 |  | 2 066,370 |  | май-октябрь 2020 |  | Подрядная организация |  |  |  |  |
| 3. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 3.1 | строительство газопровода низкого давления по ст. Духовская Кардымовского района Смоленской области |  |  |  |  | км |  | 2,71 |  | 2 204, 3932 |  | 2020г. |  | Подрядная организация |  |  |  |  |
| 3.2 | Присоединение к газораспределительной сети газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Смоленская область, Кардымовский район, д.Мольково, ул.1-ая Молодежная, ул.Луговая |  |  |  |  | км |  | 1,27 |  | 1 550, 000 |  | 2020г. |  | Подрядная организация |  |  |  |  |
| 4. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка дополнительных фонарей уличного освещения д.Васильево |  |  |  |  | шт. |  | 3 |  | 75,000 |  | август-сентябрь 2020г. |  | Подрядная организация |  |  |  |  |
| 4.2 | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г. |  |  |  |  |  |  |