

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.11.2020 № 0112

Об утверждении Плана организационно - технических мероприятий для предотвращения аварий и обеспечения безопасности ГТС, расположенных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Администрация Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий для предотвращения аварий и обеспечения безопасности ГТС, расположенных на территории Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области.

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области **Е.Е. Ласкина**

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению Администрации  Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области  от 12.11.2020г. №0112 |

**План**

**организационно-технических мероприятий для предотвращения аварий и обеспечения безопасности ГТС, расположенных на территории**

**Тюшинского сельского поселения Кардымовского района**

**Смоленской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Выполнение мероприятий | Срок выполнения |
| 1 | Благоустройство (окашивание, спил аварийных деревьев вдоль ГТС) | 2 раза в год | осенне-летний период по мере необходимости |
| 2 | Грейдерование дорожной насыпи ГТС и подъездных путей | 1 раз в год | весенний период по мере необходимости |
| 3 | Натурные наблюдения за состоянием ГТС с занесением данных в журнал наблюдений | периодически, а также в зависимости от состояния ГТС и изменений технических требований к контролю | не реже 3 раз в месяц в соответствии с ГОСТ Р22.1.11-2002 |
| 4 | Осмотр гидротехнический сооружений с составлением актов подготовки ГТС к прохождению паводка | 1 раз в год | до прохождения весеннего паводка |
| 5 | Осмотр гидротехнический сооружений с ведением мониторинга за уровнем паводковых вод в водохранилище | регулярно | в период прохождения весеннего половодья |
| 6 | Осмотр гидротехнический сооружений с составлением акта технического состояния ГТС | 1 раз в год | после прохождения весеннего половодья |
| 7 | Осмотр гидротехнический сооружений с мониторингом уровней воды в водохранилище | регулярно | летний период |
| 8 | Внеочередной осмотр с составлением акта технического состояния ГТС и дефектных ведомостей | после стихийных бедствий или аварий | по мере необходимости |
| 9 | Осмотр гидротехнический сооружений в период подготовки их на осенне-зимний период с составлением акта | 1 раз в год | сентябрь-октябрь |