СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  16. 06. 2023                                  № 14

Об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2023-2024г.г.

Заслушав Главу муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкину, об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2023-2024г.г.

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить План мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2023-2024г.г. (прилагается).

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                Е.Е. Ласкина

| УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 14 от 16.06.2023. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2023-2024 г.г. |  |
| --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий |  |  | Единица |  |  |  | Задание |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | измерения |  |  |  | Объем |  |  | Стоимость |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  |  | работ (руб.) |  |  | исполне- |  |  |  |  |  |  | Объем стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена электропроводки в двух подъездах многоквартирного жилого дома №89 по ул.Центральная д.Тюшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 000,00 |  |  | июль-сентябрь 2023г. |  |  | ООО «Управляющая организация» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дороги и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети (д.Мольково, ул.Северная (участок протяженностью 0,522 км) (асфальтовое покрытие) |  |  | км |  |  |  | 0,522 |  |  | 3 983483,50 |  |  | июнь 2023г. |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети (д.Мольково, ул. 3-я Молодежная (участок протяженностью 0,371 км) |  |  | км |  |  |  | 0,371 |  |  | 2 504034,04 |  |  | июнь 2023г. |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Текущий ремонт автомобильной дороги в рамках дорожного фонда д.Тюшино, ул.Центральная (подъездная дорога к ФАПу) |  |  | км |  |  |  | 0,700 |  |  | 6 004474,50 |  |  | июнь-июль 2023г. |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Текущий ремонт покрытия улично-дорожной сети (д.Мольково, ул. Кукуевка (участок протяженностью 0,380 км) |  |  | км |  |  |  | 0,380 |  |  | 717 027,12 |  |  | июль 2023г. |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт дороги в рамках дорожного фонда д.Лопино Кардымовского Смоленской области (ПГС) |  |  | км |  |  |  | 1300,0 |  |  | 1 560000,00 |  |  | октябрь 2023г |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Ремонт участка дороги в рамках дорожного фонда ст.Духовская, ул.Железнодорожная Кардымовского Смоленской области (ПГС) |  |  | км |  |  |  | 700,00 |  |  | 950 000,00 |  |  | июль 2023г. |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023г. |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |