СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТЮШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРДЫМОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от  30. 05. 2024                                  № 16

Об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2024-2025г.г.

Заслушав Главу муниципального образования  Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области Е.Е. Ласкину, об утверждении Плана мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2024-2025г.г.

Совет депутатов Тюшинского сельского поселения  Кардымовского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

- Утвердить План мероприятий Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2024-2025г.г. (прилагается).

Глава муниципального образования

Тюшинского сельского поселения

Кардымовского района Смоленской области                                Е.Е. Ласкина

| УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области № 16 от 30.05.2024. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ Тюшинского сельского поселения Кардымовского района Смоленской области по подготовке к зимнему отопительному периоду 2024-2025 г.г. |  |
| --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятий |  |  | Единица |  |  |  | Задание |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |  | Выполнено |  |  |
|  |  |  |  | измерения |  |  |  | Объем |  |  | Стоимость |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ |  |  | работ (руб.) |  |  | исполне- |  |  |  |  |  |  | Объем стоимость |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Замена электропроводки в двух подъездах многоквартирного жилого дома №89 по ул.Центральная д.Тюшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 000,00 |  |  | июль-сентябрь 2024г. |  |  | ООО «Управляющая организация» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дороги и проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дороги д.Шутовка, ул.Парковая Кардымовского Смоленской области (ПГС) |  |  | км |  |  |  | 800,00 |  |  | 700 000,00 |  |  | июнь-июль 2024г. |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля за бесперебойной работой уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024г. |  |  | Администрация Тюшинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |